**Информационная справка по ремонту дорог, нанесению горизонтальной разметки и установке дорожных знаков на территории муниципального образования «Ульяновский район» в 2022 году.**

Администрацией МО «Ульяновский район» на 2022 г. запланирован ремонт на сумму **47,8** млн. рублей на следующих автомобильных дорогах местного значения:

МО «Ишеевское городское поселение» — 23,9 млн.руб., из них 1,8 на оплату двухгодичного контракта (ремонт асфальтобетонного покрытия по ул.Мелиораторов — 2052 м2, выполненный в 2021 году.)

1. р.п.Ишеевка, ул.Лесная –  ремонт асфальтобетонного покрытия – 2 000 м2;
2. р.п.Ишеевка, Островского – ремонт асфальтобетонного покрытия и щебёночного основания – 2 225 м2;
3. р.п.Ишеевка, ул.Калинина –  ремонт асфальтобетонного покрытия – 2 700 м2;
4. р.п.Ишеевка, ул.Ленина – ремонт асфальтобетонного покрытия – 2 500 м2;
5. р.п.Ишеевка, ул.Школьная – ремонт асфальтобетонного покрытия – 2 000 м2;
6. р.п.Ишеевка, ул.Ленина — устройство пешеходного перехода в соответствии с требованиями Национального Стандарта;
7. д.Салмановка, ул.Полевая, ул.Дружбы, ул.Советская – карточный ремонт асфальтобетонного покрытия – 2 100 м2;

МО «Зелёнорощинское сельское поселение» — 1,5 млн.руб.:

1. п.Зелёная Роща, ул.Центральная — ремонт асфальтобетонного покрытия – 1 500 м2;

МО «Тимирязевское сельское поселение»  — 7,1 млн.руб., из них 1,7 млн.руб. на оплату двухгодичного контракта (ремонт асфальтобетонного покрытия подъездной дороги к п.Станция Лаишевка — 6 600 м2

1. с.Новый Урень, ул.Мира, ул.Школьная, ул.Молодежная – карточный ремонт асфальтобетонного покрытия – 3 000 м2;
2. с.Новый Урень – разработка ПСД на проведение капитального ремонта мостового перехода через р.Сухой Бирюч;
3. с. Шумовка, ул.Школьная — устройство пешеходного перехода в соответствии с требованиями Национального Стандарта;

МО «Ундоровское сельское поселение» — 7,2 млн.руб.

1. с.Ундоры, ул.Заовражная – карточный ремонт асфальтобетонного покрытия – 2 500 м2;
2. с.Ундоры, ул.Полевая  – ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара – 1425 м2;

МО «Тетюшское сельское поселение» — 2,9 млн.руб.

1. с. Тетюшское, ул. Калинина, ул.Юбилейная, ул.Красная Слобода – ремонт асфальтобетонного покрытия – 1 400 м2;
2. с. Тетюшское, ул.Калинина — устройство пешеходного перехода в соответствии с требованиями Национального Стандарта;

МО «Большеключищенское сельское поселение» — 5,7 млн.руб.

1. с. Большие Ключищи, ул.Сергунина – ремонт асфальтобетонного покрытия – 3 600 м2;
2. с. Большие Ключищи, ул.Каштанкина — ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара — 660 м2;

**Планируемый срок окончания работ до 01.09.2022 г.**

***Ямочный ремонт:***

Потребность в ямочном ремонте на автомобильных дорогах МО «Ульяновский район» составляет более **9000** кв.м.

В текущем году на проведение ямочного ремонта дорог общим объемом **3000** кв.м. предусмотрено **4,3** млн.руб., из них:

* в МО «Ишеевское городское поселение» - **1,6** млн.руб. на проведение ремонта автомобильных дорог с интенсивным движением, а так же дорог школьных и общественных маршрутов общим объемом **1000** кв.м.                         (в р.п.Ишеевка: ул.Карамзина, ул.Хрустальная, ул.Молодежная, ул. Березовая, ул.Новокомбинатовская, ул.Дачная, ул.Пионерская, ул.Гимова, ул.Ульянова, ул.Колхозная, пер.2 Ленина, ул.Текстильщиков, ул.Ленина, ул.Кирова, в д.Салмановка: ул. Текстильщиков, ул.Набережная, в с.Новая Беденьга: ул.Центральная).
* в сельских поселениях района (Ундоровское с/п, Тимирязевское с/п, Тетюшское с/п, Зеленорощинское с/п, Большеключищенское с/п) – предусмотрено **2,7** млн.руб. на проведение ремонта **2000** кв.м. асфальтобетонного покрытия дорог.

Ямочный ремонт планируется провести до наступления майских праздников.

***Дорожная разметка:***

В настоящее время Администрацией МО «Ульяновский район» проведена работа по подготовке смет по нанесению дорожной разметки и **38** пешеходных переходов, в том числе  **15**  возле образовательных и дошкольных учреждений. Общая сметная стоимость работ составила **1,77** млн.руб. Сметная документация направлена в отдел закупок для размещения на аукционе. Нанесение дорожной разметки проводится в 2 этапа: 1 этап планируется до 9 мая, 2 этап – до 1 сентября текущего года.

Администрацией МО «Ульяновский район» составлены планы ремонта автомобильных дорог на период 2021 - 2024 г. в муниципальном образования «Ульяновский район» и муниципальном образовании «Ишеевское городское поселение» Ульяновской области, которые согласованы решением Совета депутатов муниципального образования «Ульяновский район» №236 от 15.12.2021 г. и решением Совета депутатов МО «Ишеевское городское поселение» №126 от 23.13.2021г.

Всего на реализацию этого плана предусмотрено финансирование в размере 257,8 млн. рублей:

* из областного дорожного фонда – 162,4 млн.руб.;
* из консолидированного бюджета МО «Ульяновский район» - 95,4 млн.руб.

Данные средства позволят в период 2021 – 2024гг. привести в нормативное состояние более 90 объектов общей протяженностью более 41,2 км.