АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

_________                                                                                             №  ________

экз.№______

р.п. Ишеевка

Об утверждении   краткосрочного

плана  реализации региональной

программы  капитального  ремонта

общего имущества в многоквартирных

домах, расположенных на территории

муниципального    образования

«Ульяновский район» на 2024-2026 годы

В целях реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории  Ульяновской области, на 2014-2044 годы, утвержденной постановлением  Правительства Ульяновской области от 19.02.2014 № 51-П:

- Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Ульяновский район» на 2024-2026 годы (Приложение 1).

- Контроль за исполнением данного постановления оставляю               за собой.

- Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Глава администрации

муниципального образования

«Ульяновский район»                                                                         С.О. Горячев

|  |  |  |  | «Приложение 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | к постановлению администрации |
|  |  |  |  | муниципального образования |
|  |  |  |  | Ульяновский район |
|  |  |  |  | Ульяновской области от____________________ №_____ |

| Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Ульяновский район», на 2024-2026 годы |
| --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, рублей | Планируемый срок завершения работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквар-тирном доме |
|  |  |  |  | в том числе по источникам финансирования* |  |
|  |  |  | всего | средства Государствен-ной корпорации - Фонда содействия реформирова-нию жилищно-коммунально-го хозяйства | средства областного бюджета Ульяновской области | средства бюджетов муниципа-льных образований | средства собственников помещений в многоквар-тирном доме |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальное образование «Ульяновский район» |
|  | 2024 год |
| 1 | р.п. Ишеевка ,ул.Дачная, д.1 | ремонт крыши | 4 394 037,02 | 0 | 0 | 0 | 4 394 037,02 | IVквартал 2024 |
| 2 | р.п. Ишеевка, ул.Кирова,д.11 | разработка проектной документации на ремонт крыши | 465 608,00 | 0 | 0 | 0 | 465 608,00 | IVквартал 2024 |
| 3 | р.п. Ишеевка ,ул.Кирова,22 | разработка проектной документации на ремонт крыши | 465 608,00 | 0 | 0 | 0 | 465 608,00 | IVквартал 2024 |
| 4 | р.п. Ишеевка ,ул.Кирова,24 | разработка проектной документации на ремонт крыши | 486 904,00 | 0 | 0 | 0 | 486 904,00 | IVквартал 2024 |
| 5 | р.п. Ишеевка, ул.Гагарина, д.7 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2 150 216,64 | 0 | 0 | 0 | 2 150 216,64 | IVквартал 2024 |
| 6 | п. Зеленая Роща, ул.Новый Квартал, д.7 | разработка проектной документации на ремонт фундамента | 176 832,25 | 0 | 0 | 0 | 176 832,25 | IVквартал 2024 |
|  | Итого: |  | 8 139 205,91 |  |  |  |  |  |
|  | 2025 год |
| 1 | р.п. Ишеевка, ул.Кирова,д.11 | ремонт крыши | 8 646 763,84 | 0 | 0 | 0 | 8 646 763,84 | IVквартал 2025 |
| 2 | р.п. Ишеевка, ул.Кирова,22 | ремонт крыши | 8 646 763,84 | 0 | 0 | 0 | 8 646 763,84 | IVквартал 2025 |
|  | Итого: |  | 17 293 527,68 |  |  |  |  |  |
|  | 2026 год |
| 1 | р.п. Ишеевка ,ул.Кирова,24 | ремонт кровли | 9 042 249,92 | 0 | 0 | 0 | 9 042 249,92 | IVквартал 2026 |
| 2 | п. Зеленая Роща, ул.Новый Квартал, д.7 | ремонт фундамента | 3 283 935,62 | 0 | 0 | 0 | 3 283 935,62 | IVквартал 2026 |
|  | Итого: |  | 12 326 185,54 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | «Приложение 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | к постановлению администрации |
|  |  |  |  | муниципального образования |
|  |  |  |  | Ульяновский район |
|  |  |  |  | Ульяновской области от____________________ №_____ |
| Расчёт стоимости работ и услуг по капитальному ремонту к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Ульяновский район», на 2024-2026 годы № п/п Адрес многоквартирного дома Перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме Предельная стоимость за ед.измерения (руб.) Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, рублей Объём работ в соответствии с единицами измерения Единицы измерения в том числе Всего стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме Строительно-монтажные работы (руб.) Подготовка проектной документации (руб.) Строительный надзор (руб.) Экспертиза сметной документации 1 3 4 5 6 7 8 9 10 12 1 р.п. Ишеевка, ул.Дачная, д.1 ремонт крыши плоская 876 кв.м 4660 4 082 160,00 204 108,00 87 358,22 20 410,80 4 394 037,02 2 р.п.Ишеевка, ул.Кирова,д.11 ремонт крыши скатная 880 кв.м 9620 8 465 600,00 423 280,00 181 163,84 42 328,00 9 112 371,84 3 р.п. Ишеевка, ул.Кирова,22 ремонт крыши скатная 880 кв.м 9620 8 465 600,00 423 280,00 181 163,84 42 328,00 9 112 371,84 4 р.п. Ишеевка ,ул.Кирова,24 ремонт крыши скатная 880 кв.м 10 060 8 852 800,00 442 640,00 189 449,92 44 264,00 9 529 153,92 5 р.п. Ишеевка, ул.Гагарина, д.7 ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 454 пог.м 4 400 1 997 600,00 99 880,00 42 748,64 9 988,00 2 150 216,64 6 п. Зеленая Роща, ул.Новый Квартал, д.7 ремонт фундамента 839,46 кв.м. 3 830 3 215 131,80 160 756,59 68 803,82 16 075,66 3 460 767,87 ИТОГО: 37 758 919,13 |