АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН» (ПРОЕКТ)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

_________                                                                                               №  ________

экз.№______

р. п. Ишеевка

О внесении изменений

в постановление администрации

муниципального образования

«Ульяновский район»

от 12.11.2021 № 1464

Администрация муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области постановляет:

- Внести в муниципальную программу «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования «Ишеевское городское поселение» в 2021- 2023 годах из многоквартирных домов, признанных после 01 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Ульяновский район», Ульяновской области от 12.11.2021 № 1464 «Об утверждении  муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования «Ишеевское городское поселение» в 2021- 2023 годах из многоквартирных домов, признанных после 01 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции» (далее - Муниципальная программа) следующие изменения:

  - Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной Программы с разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта Муниципальной программы изложить в следующей редакции:

| Ресурсное обеспечение муниципальной Программы с разбивкой по этапам и годам реализации | Источником финансирования является бюджет муниципального образования «Ишеевское городское поселение». Объем средств составляет:58694,434 тыс. руб. В том числе по годам: 2021 год - 9 768,800 тыс. руб., 2022 год- 48 925,634 тыс. руб. |
| --- | --- |

  - Приложение к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение к программе

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным | Планируемая дата окончания переселения (квартал, год) | Число жителей, планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений многоквартирного дома | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость переселения граждан |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | в том числе | всего | в том числе |
|  |  | номер | дата |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счёт средств бюджета МО "Ишеевское городское поселение" |
|  |  |  |  |  | чел. | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого по муниципальному образованию "Ишеевское городское поселение" за 2021-2023г.г. | X | X | X | 70,00 | 964,32 | 964,32 | 614,46 | 349,86 | 58694,434 | 58694,434 |
|  | По этапу 2021 года |  |  |  | 9 | 178,46 | 178,46 | 0,00 | 178,46 | 9 768 800,00 | 9 768 800,00 |
| 1 | с. Максимовка, ул. Максима Горького, д.4 | 526 | 07.06. 2018 | IV кв. 2022г. | 9 | 178,46 | 178,46 | 0,00 | 178,46 | 9 768 800,00 | 9 768 800,00 |
|  | По этапу 2022 года |  |  |  | 61 | 785,86 | 785,86 | 614,46 | 171,40 | 48925633,80 | 48925633,80 |
| 1 | р. п. Ишеевка, ул. Новокомбинатовская,д.20 | 526 | 07.06. 2018 | IV кв. 2023г. | 37 | 385,00 | 385,00 | 213,60 | 171,40 | 26899170,00 | 26899170,00 |
| 2 | р. п. Ишеевка, ул. Новокомбинатовская, д.22 | 547 | 14.06. 2018 | IV кв. 2023г. | 24 | 400,86 | 400,86 | 400,86 | 0,00 | 22026463,80 | 22026463,00 |

».

- Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

- Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Глава администрации

муниципального образования

«Ульяновский район»                                                                             С.О.Горячев